Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

О Б Щ И Н А   С В И Л Е Н Г Р А Д

УТВЪРЖДАВАМ:

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД...........................

/ инж.Георги Манолов/

Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

ИЗГОТВИЛ:..............................

/Розалина Караиванова-

Ст.експерт ОП/

СЪГЛАСУВАЛ:...........................

/инж.Грозденка Дюлгерова-

Началник отдел „КСЕОПК”/

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД”

- Изисквания и указания за участие и подготовка на офертите. Критерии и  методика за оценка

- Образец №1 – Представяне на участника;

- Образец №2 - Списък на документите съдържащи се в офертата;

- Образец №3 – Проект на договора;

- Образец №4 - Декларация за липсва на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за лиц ;

- Образец №5 - Декларация по чл.55, ал.7  и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП;

- Образец №6 -  Декларация за  отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици ;

- Образец №7 – Декларация за извършен оглед;

- Образец №8 - Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител

9. Образец №9 –  Декларация за 	за приемане условията на проекта на договор;

- Образец №10 - Списък на строителството извършено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата;

- Образец №11 – Списък на техническите лица-ключовия персонал за изпълнение на поръчката;

- Образец №12 – Декларация за разположение;

- Образец №13 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

- Образец №14 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

- Образец №15 - Ценово предложение;

Образец №15.1 – Количествено – стойностна сметка (от 15.1.1 до 15.1.3).

- Приложение №16-Техническо задание

- Работни проекти

18.Задължителни мерки за информация и публичност

ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗОП  ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

с предмет:

„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на община Свиленград”

Цел на процедурата: да се избере изпълнител за изпълнение на рекултивация на старо общинско депо за битови отпадъци по изготвен работен проект.

Вид на процедурата: открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/

Правно основание: чл.14 ал.1 от ЗОП

Място за изпълнение: общински обект на територията на Община Свиленград

Обща прогнозна стойност на поръчката: до 3 185 740лв лева без ДДС.

Финансиране и плащане: Финансирането се осъществява от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната средла (ПУДООС), съгласно изменението и допълнението на Постановление № 209/2009 г. на МС, в сила от 04.05.2012 г.

Финансирането на проекти се осъществява в съответствие с Механизма за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците, предложен от Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и одобрен от Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Плащането е подробно уредено в проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

За извършените СМР по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като следва:

1. За реално извършени и отчетени дейности по техническата рекултивация Възложителят извършва междинни плащания до 80% от стойността на техническата рекултивация и окончателно плащане на техническата рекултивация. Всяко междинно плащане за СМР се извършва при реализиране на поне 10 (десет процента) на сто от стойността на техническата рекултивация и окончателно плащане.

2. За реално извършени и отчетени дейности по биологичната рекултивация Възложителят извършва плащания до 65%  от стойността на биологичната рекултивация и окончателно плащане на биологичната рекултивация.

Окончателните плащания се извършват след подписване на документи посочени в договора и представяне в ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА на документите подробно описани в проекта на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащанията в срок до 5 /пет/ работни дни след получаване на сумите по сметка на Община Свиленград от ПУДООС.

РАЗДЕЛ І.ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите по проекта могат условно да се разделят на следните основни етапи:

І-ви ЕТАП – ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ

- Освобождаване на частните имоти от отпадъци чрез прибутване с булдозер или изгребване с багер и транспортиране с автосамосвали;

- Изграждане на опорна призма по границата на проектираното тяло на депото;

- Формиране на проектната повърхност на депото, на базата на геодезическата снимка, като се гарантира дълговременната му геоложка устойчивост и естествен повърхностен водоотлив;

- Изграждане на газоулавяща и газотвеждаща система;

- Изграждане на горен изолационен слой;

- Изграждане на пунктовете за следене на нивото и съставът на подземните води, качеството на повърхностните води, на отделяните газови емисии от отпадъчното тяло и на сляганията на повърхността на тялото на депото.

ІІ-ри ЕТАП – БИОЛОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ

- Извършване на биологична рекултивация за залесяване и затревяване, в т. ч.

- почвоподготовка, торене и отгледни грижи,

- както и идейно-пространствено изграждане с растителност;

РАЗДЕЛ ІІ.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1. Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Те трябва да отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки и условията, посочени в настоящата документация.

2. Всеки от участниците в откритата процедура на настоящата обществена поръчка се представлява от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт или от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението или изрично упълномощено/и лице/а, като един пълномощник не може да представлява повече от един участник.

3. Участникът е длъжен да съблюдава сроковете и да се придържа към обявените в обявлението и документацията за участие условия.

4. Участниците в процедурата поемат всички разходи, свързани с изготвянето и представянето на офертата.

5. Подизпълнители

УСЛОВИЯ ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на под-изпълнители.

5.1. Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

5.2. Изпълнителите нямат право да:

5.2.1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

5.2.2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;

5.2.3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато:

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП;

б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение;

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в случаите, ако възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП, както и при превъзлгане от страна на подизпълнителя на една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение;

5.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по т. 2.

5.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

5.5. Не е нарушение на забраната по т.5.2.2 и по т. 5.4 сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение.

5.6. Изпълнителят прекратява договор за подизпълнение, ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при нарушаване на забраната по т. 5.4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на т. 5.1 – 5.5.

5.7. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

5.8. При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

5.9. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на т. 5.7.

5.10. Т. 5.9 не се прилага в случаите по т. 5.8.

6. Обединения

УСЛОВИЯ ПРИ УЧАСТИЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ

6.1. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

6.2. Възложителят не изисква обединенията да имат придобита определена правна форма, за да могат да представят оферта за участие.

6.3. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението/консорциума сключват споразумение/договор с нотариална заверка на подписите.

6.4. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че :

- след изтичане срока за подаването на оферта не се допускат никакви промени в състава на обединението;

- членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията;

- всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора,

6.5. Споразумението или анекс към споразумението за създаване следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка.

6.6. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата, като това определяне може да бъде направено в споразумението за създаване на обединението или в отделен документ, подписан от всички членове/партньори с нотариална заверка на подписите.

6.7. Споразумението/договорът за създаването на обединение задължително се прилага към офертата на участника.

6.8. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

6.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

6.10. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7. Условия , които водят до  отстраняване на участници в процедурата

- Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран:

  - за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

  - за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

  - за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

  - за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

  - за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

- Участникът да няма задължения, по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

- Участникът да не е обявен в несъстоятелност.

- Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

- Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си.

- Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

- Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

- Лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП  на Участникът, да не е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

- Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

- Участникът да не е дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Участникът да не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

- Да не е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

За подизпълнителите се прилагат само изискванията по б. а), б), з) и и).

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по б. а) до к) с една декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

Обстоятелствата по б. к) до б. м) се декларират от участника в отделна декларация по образец.

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП ( б. а) и б. б) ) или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП ( б. в) до б. и) ) и чл.47, ал.5 от ЗОП.

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, при наличие на някое от горните обстоятелства.

РАЗДЕЛ ІІІ.  КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ

1. Изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците  съгласно чл. 50 от Закона за обществени поръчки

| Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние на Участниците | Документи, доказващи икономическото и финансово състояние на Участниците |
| --- | --- |
| Участникът да разполага с финансов ресурс за осигуряване изпълнението на поръчката не по-малък от 200 000 лв. (словом:двеста хиляди лева) | За доказване на съответствие с икономическите и финансовите изисквания, участникът следва да представи един или няколко от следните документи, за доказване наличието на изисквания финансов ресурс: Удостоверение от банка, издадено не по- рано от шестдесет дни преди датата на подаване на офертата в настоящата процедура (оригинал); и/или Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части за предходната финансово приключила година (когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен). В случай, че годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, са публикувани в публичен регистър в Република България, участникът следва да посочи информацията за органа, който поддържа регистъра |

2. Изисквания за  техническите  възможности и/или квалификацията  на участниците съгласно чл. 51 от Закона за обществени поръчки

| Минимални изисквания за техническите възможности и квалификацията на Участниците възможности | Документи, доказващи минималните изисквания за техническите възможности |
| --- | --- |
| Участникът (сумарно обединението) да е извършил строително-монтажни работи най- малко на един строителен обект, за последните 5 (пет) години (считано от датата за подаване на офертата). | Списък на строителството (Образец 10), изпълнено през последните 5 (пет) години (считано от датата за подаване на офертата). |
| Участникът трябва да разполага с ключов персонал за организация и изпълнение на поръчката като минимум, както следва: - Технически ръководител – технически правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, с професионален опит по специалността си минимум 5 години – минимум 1 брой. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ – минимум 1 брой. - Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени – минимум 1 брой. - Специалист – Геодезист – лице с висше образование и с професионална квалификация „Геодезист”, с професионален опит по специалността си минимум 5 години – минимум 1 брой. | Списък на техническите лица –ключовия персонал(Образец 11), които ще бъдат ангажирани с обекта на обществената поръчка, които участникът ще използва за извършване на строителството и посочващ образованието, професионалната квалификация и професионалния опит; Декларация за разположение Образец № 12, подписана от съответния експерт. |
| Участникът, който ще бъде пряко ангажиран в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи в групи съгласно издадените разрешения за строеж на обектите, включени в обхвата на настоящата процедура, съответно строежи от четвърта група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език. | Удостоверява се със заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от лицето за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език. |

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, който ще изпълни съответната дейност.

** Участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях.

3. Други изисквания

3.1.	Участникът може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие, че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

3.2.	Комисията за провеждане на процедурата ще приеме, че участника ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако бъдат предоставени договори или други документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора.

3.3.	С цел коректното изготвяне офертите на участниците възложителят предоставя достъп и възможност за посещение на строителната площадка на обекта. Всеки участник, който желае да посети обекта изпраща предварително писмено уведомление до възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно с нотариална заверка на подписа. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извъшва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Всеки участник задължително включва в офертата си декларация (по Образец № 7 Декларация за извършен оглед), че е запознат, респективно незапознат с инвестиционния проект, строителната площадка и условията на строителство на място, при което незапознаването и/или непълното запознаване и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на възложителя е за негов риск и отговорност.

РАЗДЕЛ ІV.  ГАРАНЦИИ

Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, а участника определен за изпълнител – гаранция за изпълнение на договора.

Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума или банкова гаранция.

Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение.

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

1.Размер и условия на гаранцията за участие.

Гаранцията за участие в настоящата обществена поръчка е в размер на 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева

Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:

- Банкова гаранция за участие със срок на валидност не по-малко от 120 дни след крайния срок за получаване на офертите в оригинал;

- Документ (оригинал или копие) удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за участие, в който изрично е посочен предмета, внесена по сметката на възложителя: BIC-DEMIBGSF, IBAN-BG27DEMI92403300034744, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград

Задържане и освобождаване гаранциите за участие – съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.

! Когато с влязло в сила решение по чл. 122г, ал. 1, т. 2 от ЗОП Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на възложителя и върне преписката за продължаване на процедурата за възлагане на обществена поръчка от последното законосъобразно решение, възложителят кани участниците, на които гаранцията е възстановена в съответствие с чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, отново да представят гаранция за участие. Участник, който след покана и в определения в нея срок не представи отново гаранция, се отстранява от участие.

2. Размер и условия на гаранцията за изпълнение на договора

Гаранцията за изпълнение на договора  е в размер на  3% (три процента)  от стойността на договора без вкл. ДДС.

Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

- Банкова гаранция за изпълнение при което срокът на валидност следва да е минимум както следва:

- 80 % от стойността на гаранцията следва да е валидна минимум до 1 (един) месец след приемане на окончателното изпълнение на техническата рекултивация и изграждането на мониторинговите съоръжения  на обекта съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- 20 % от стойността на гаранцията следва да е валидна минимум до 1 (един) месец, след приемане на изпълнената работа  по биологичната рекултивация ,съгласно изискванията на Раздел V  "Приемане на рекултативни или подобрени площи " от Наредба №26 от 02.10.1996 год. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт и представяне на протокол на комисия, назначена от Кмета на общината по реда на чл.23,ал.1,т.1ал.2,т.1 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи  съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Документ (оригинал или копие), удостоверяващ паричен превод по банков път на гаранцията за изпълнение на договора, в който изрично е посочен предмета внесена по сметката на Възложителя: BIC-DEMIBGSF, IBAN-BG27DEMI92403300034744, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранциите за участие, респективно за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

При представяне на гаранциите с платежно нареждане или банкова гаранция, изрично се посочва предмета или номера на поръчката, за която се представя гаранцията.

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималния брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:

| Показател – П (наименование) | Максимално възможен бр. точки | Относителна тежест в КО |
| --- | --- | --- |
| 1. Срок за изпълнение – П1 | 100 | 10 % |
| 2. Техническо предложение –П2 | 100 | 50 % |
| 3. Ценово предложение – П3 | 100 | 40 % |

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х 10 %+ П2х 50 % + П3х 40 %

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

- Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” – П1

Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 10 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

Оценява се предложения от участника «срок за изпълнение» на техническата рекултивация на депото и изграждане на мониторинговите съоръжения в месеци.

За целите на настоящата методика при определяне на оценката на показателя «срок за изпълнение» ще се оценява предложениья от участника срок за изпълнение на техническата рекултивация на депото и изграждане на мониторинговите съоръжения в месеци

Предложенията по подпоказател срок за изпълнение се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

ВАЖНО!!!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично, правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 3(три) месеца като реален минимален срок за изпълнение на техническата рекултивация и изграждането на мониторинговите съоръжения, максималния предложен срок не трябва да превишава 5(пет) месеца.

При изготвяне на своите предложения участниците трябва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение техническата рекултивация и изграждането на мониторинговите съоръжения, при което, ако се установи предложение под установения минимум или превишаващо установения максимален срок, то в този случай предлажението ще бъде отстранено.

Максимален брой точки по подпоказателя – 100 точки. Оценките на офертите по подпоказателя се изчисляват по формулата:

П1-1 = (Сmin / Сi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Сi е предложения срок на изпълнение съгласно Техническото предложение на съответния участник.

Където Сmin е минималния предложен срок на изпълнение съгласно Техническите предложения от всички допуснати до оценка участници.

- Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2

Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. Изчислява се по формулата:

П2 = А + Б,  Където:

| № | Подпоказател | Макс. бр. точки |
| --- | --- | --- |
| А. | ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ | 60 |
| Б. | УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА | 40 |
| ОБЩО: |  | 100 |

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

| ПОдПОКАЗАТЕЛ | Степен на съответствие | Брой точки |
| --- | --- | --- |
| Преди да премине към оценка на предложенията на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на възложителя и дали обезпечават качественото изпълнение на поръчката , отчитайки спецификите й, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описания на отделните етапи на изпълнение на поръчката; Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; Организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложения. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на възложителя и не обезпечават качественото и срочно изпълнение на обекта, видно от представената техническа оферта. |  |  |
| А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ |  | Макс. брой точки 60 |
| По отношение офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя, се прилага методиката за оценка, като се изследват предимствата и недостатъците на съответната оферта. |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; - Организация и подход на изпълнение; - Съответствие на Линейния график с предложените организация и подход на изпълнение на поръчката. За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва: - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата се съдържат ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички дейности и етапи в техническото задание. Изложена е подробно последователността на тяхното изпълнение. От описанието е видно, че ще бъдат използвани подходящи методи и техники на работа, чиято употреба при реализацията на конкретния обект е аргументирана и обоснована; - Всички дейности, предмет на поръчката, са обезпечени с хора и машини, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност; - Предлаганите методи за организация, контрол и използвани технологии за изпълнение съответстват на спецификата на конкретния проект; - В обяснителната записка от техническото предложение към офертата ясно и подробно са посочени видовете материали, които участникът ще използва за изпълнението на поръчката, като е приложил към техническата оферта съответните сертификати/декларации за съответствие за всеки един от материалите; - Налице е пълно съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката, представения линеен график и диаграми на предвидените за изпълнение на поръчката ресурси. | 60 точки |
|  | В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от факторите, но е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но не е изложена достатъчно ясно и подробно последователността на тяхното изпълнение, а същата е само маркирана и рамкирана общо и окрупнено; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР, но технологията на изпълнението им не е достатъчно ясна и разбираема и/или не е подробно описана и/или не се отнася за всички СМР, а само е маркирана; - Налице са несъществени пропуски и/или частично съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, и/или използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта, съдържа несъщестевени пропуски. - Участникът недостатъчно ясно и подробно е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката и/или не е приложил към техническата оферта някои сертификати/декларации за съответствие за предложените за изпълнението на поръчката материали. | 30 точки |
|  | В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал дейностите и етапите на изпълнение на поръчката, но не е изложена последователност на тяхното изпълнение; - Участникът е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете СМР без видно съответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Предлаганите методи за организация, контрол, и/или използвани технологии съответстват на конкретния проект, но предложената от участника методика за изпълнението на обекта не съдържа всички дейности, предмет на поръчката. - Участникът не е посочил в обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката, и не е приложил към техническата оферта сертификати/декларации за съответствие за строителни материали. - Налице е констатиран несъществен пропуск и/или частично съответствие между предложените организация и подход на изпълнение на поръчката и/или представения линеен график и/или диаграми на ресурсите. | 1 точка. |
| Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. |  | Макс. брой точки 40 |
| Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; 4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от констатирано технологично неправилно или некачествено изпълнение на дейност. 5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от пропуски и /или непълноти в проектната документация. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните критерии: |  |  |
| Фактори, влияещи на оценката: - Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; - Мерки за недопускане/ предотвратяване на риска; - Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. - „Ясно“- посочване на отделните етапи и видове СМР. Следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап, конкретния вид СМР и по начин, по който същият да бъде индивидуализиран с предвидените в количествената сметка конкретни видове СМР; - „Подробно“- описанието, което освен, че съдържа отделни етапи, видове СМР и дейности не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания; - „Несъществени пропуски и/или частично съответствие“ – налице е, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника и пропуски и/или частично несъответствие, които не могат да повлияят на изпълнението на поръчката и с оглед спазване на проекта и правилната технологична последователност. Ако липсата на информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други части в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие“ | В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е отчел относимите аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им; - Предлагат се ефикасни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск. - Участникът е предложил мерки за предотвратяване и преодоляване на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора. | 40 точки. |
|  | В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: - Направено е формално описание, като не са идентифицирани относими аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск. - Степента на влияние на риска и/или вероятноста за неговото настъпване са недостатъчно конкретно описани и оценени. - Предлаганите мерки и дейности от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и/или преодоляване на риска, респ. някои от аспектите му на проявление. | 20точки. |
|  | В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства: - Представеното от участника описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове, представлява единствено декларирана готовност на свой риск да приеме последиците при възникването на описаните рискове, но не предлага адекватни мерки за управлението им; - Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им. | 1точка. |

- Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П3

До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

П3 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цi е предложената обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цmin е минималната предложена обща цена, без включени непредвидени разходи за СМР, в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

РАЗДЕЛ VІ.  СРОК  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Максималният срокът  за изпълнение на обществената поръчка е до 41 месеца от датата на сключване на договора и откриване на строителната площадка, от които:

- за техническата рекултивация и изграждане на мониторинговите съоръжения Изпълнителя следва да предложи срок на изпълнение в Техническото предложение (Образец 14), който да не е по дълъг от 5(пет) месеца и не по-кратък от 3 месеца.

- 3 (три) години за извършване на дейностите по биологична рекултивация.

- РАЗДЕЛ VІІ. УКАЗАНИЯ  ЗА  ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

- 1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1.1.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта;

1.2. Варианти  не се приемат;

1.3. При изготвяне на офертата всеки Участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя  условия, посочени в решението и обявлението за обществената поръчка, в настоящите указания и изисквания, в  документацията за обществената поръчка, Закона за обществените поръчки, Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията, Закона за опазване на земеделски земи, Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделски земи, Наредба № 26 от 2.10.1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт,  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

1.4. Офертата трябва да бъде оформена по приложените към документацията образци, които са задължителни за Участниците;

1.5. Офертата и всички документи към нея се подписват само от лицето/а, представляващо/и Участника (съгласно съдебната регистрация) и/или от изрично упълномощено/и за това лице/а. Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно – оригинал или нотариално заверено копие;

1.6.  Всички копия, за които не се изисква нотариална заверка, се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на Участника. Заверката се извършва от лицето, представляващо Участника или от надлежно упълномощено от него лице или лица, като в офертата се прилага съответното нотариално заверено пълномощно;

1.7. По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето/ата, упълномощено/и от Участника, който/ито го представляват;

1.8. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички общи и специални  правила и предварително обявени условия на възложителя, посочени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до отхвърляне на офертата;

1.9. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;

1.10. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

- 1.11. Оферти могат да се подават само и единствено на български език.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1 ,т.4, 5 и 11, които са на чужд език се представят и в превод.

- 2.ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

2.1.Подизпълнителите изготвят изискуемите документи по вид и съдържание, отговарящо на  условията и изискванията на настоящата документация за обществена поръчка и Закона за обществените поръчки;

2.2. Подизпълнителите представят декларация за съгласие за участие в поръчката в това си качество.

- 3.ОБЕДИНЕНИЯ

3.1 Всеки член на обединение и обединението като цяло изготвят изискуемите документи по вид и съдържание, отговарящо на условията и изискванията на тази документация и Закона за обществените поръчки.

3.2. В офертата, представена от обединението, трябва да бъде включена цялата информация за всеки един Участник в обединението по начина, описан в документацията и Закона за обществените поръчки.

3.3. С офертата трябва да бъде представено изрично нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представляващо обединението лице, при липса на посочено такова в Договора за учредяване на обединението, което да представлява обединението по отношение на провеждането на настоящата процедура и подписването от името на обединението на съответните  документи, свързани с предложението на обединението и изпълнението на договора.

- Срок на валидност на офертите

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Предложения с по-малък срок на валидност на офертата ще бъдат отстранени като не съответстващи на изискванията.

Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора .

- РАЗДЕЛ VІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Офертата на участника се изготвя и представя в съответствие с изискванията на чл.56 и чл.57 от Закона за обществените поръчки, обявлението и настоящата документация за участие в обществената поръчка, на български език.

1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес като посочва и предмета на обществената поръчка.

Офертата, систематизирана съобразно посочените по-долу изисквания в Радел VІІІ, т. Б от настоящия документ, се запечатва в три отделни запечатани непрозрачни плика, които се надписват, както следва:

плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 - 14 от Закона за обществените поръчки, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий и посочените в документацията изисквания, ако е приложимо и декларацията по чл.33, ал.4 от ЗОП – за посочване коя част от офертата има конфиденциален характер и участникът изисква от възложителя да не я разкрива;

плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение с приложенията към нея на участника.

Трите плика се поставят в един общ запечатан, непрозрачен плик със следният надпис:

До

община Свиленград, адрес:

гр. Свиленград 6500, бул. „България“ № 32

ОФЕРТА

за участие в открита процедура с предмет:

________________________________________________ 
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

1. СЪДЪРЖАНИЕ  на плик № 1 "Документи за подбор"

  - Представяне на участника, изготвена в съответствие с (образец №1) към документацията, в оригинал, подписана и подпечатана от участника или от изрично упълномощен негов представител с нотариално заверено пълномощно, което включва:

а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;

б) декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, и

в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП;

Когато участник в процедурата е обединение, офертата се подава от лицето, което съгласно документите за регистрация има представителна власт, от определеното лице, посочено в договора за създаване на обединението или изрично упълномощено/и лице/а, като за неприложимите данни следва да се посочва с текст „неприложимо”.

1.2. Списък на документите и информация съдържащи се в офертата, изготвен по образец съгласно  (образец №2) към офертата, в оригинал, подписан от участника.

Когато участник ще използва подизпълнители, представените от тях документи се описват в (образец №2)  към офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, представените за участниците в обединението документи се описват в (образец №2).

1.3  Декларации  по чл.47, ал.9 от ЗОП  (образец № 4)

Декларациите се изготвят  по приложените  образци  към настоящата документация. Лицата, които подават декларации са посочени в чл.47 ал.4 от ЗОП. Подизпълнителите също подават декларации.Всеки партньор в обединение представя дакларации. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, декларациите се представят и в превод.

1.4. Декларация по чл.55, ал.7  и чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП (образец № 5)

Декларацията се попълва от представителите на участниците и в случай на участник-обединение от представляващите членове в обединението.

1.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец №6);

1.6. Декларация за съгласие за участие в поръчката като подизпълнител - представя се от номинираните подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, видовете работи и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнители (Образец №8);

1.7.Доказателства за доказване на съответствие с икономическите и  финансовите изисквания:

Представят се документите, доказващи икономическото и финансовото състояние на участниците съгласно т.1 Изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците

1.8.  Доказателства за техническите  възможности и/или квалификацията  на участника:

Представят се документите, доказващи минимални  изисквания за  техническите възможности на участниците съгласно т.2 Изисквания за техническите възможности и/или квалификацията на

1.9. Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд (Образец №13).

Участниците могат да получат необходимата информация за:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите:

-- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;

-- интернет адрес: http://www.nap.bg/

- Относно задълженията, опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;- София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67,

-- Телефон: 02/ 940 6331;

-- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика:

-- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

-- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 443

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, декларации се представят само от тези,, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството;

При обединение се представя от  участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството;

1.10. Декларация за извършен оглед в оригинал (Образец №7);;

1.11. Декларация за приемане условията на проекта на договор от участника – (Образец №9);

1.12. Изрично нотариално заверено Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) относно лицето/цата, в случай, че офертата не е подписана от законния представител на участника.

Представя се, когато офертата (или някой документи от нея) не е подписана от управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата (или някои от документите в нея) за конкретната процедура.

1.13. Гаранция за участие - оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

Когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

1.14.   Други документи – за подизпълнители в приложимите случаи

1.14.1. Документи за всеки от подизпълнителите съгласно обявлението, настоящите указания  и  чл.56,  ал.1, т. 6 от ЗОП.

1.16. Други документи - за обединение в приложимите случаи

1.16.1. За обединение се представят документите, посочени в обявлението, настоящите указания и изискващите се документи съгласно  чл.56, ал.3 от ЗОП.

1.16.2. Нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на лице, което да представлява обединението за целите на провеждането на процедурата, при липсата на посочено такова в дружествения договор – оригинал или нотариално заверено копие.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 4, 5 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. "Официален превод", по смисъла на §16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

Тези правила се отнасят и за подизпълнителите, както и за всеки член на  обединение

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА"

Участникът представя съгласно чл. 56, ал.1, т. 7 от ЗОП, включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. Техническото предложение за изпълнение на поръчката се изготвя по приложения образец (Образец №14) и ведно с приложенията към него в отделен запечатан непрозрачен плик се поставя в плик, обозначен с надпис Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и изписано името на участника.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да съдържа:

2.1. Показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ”

За целите на настоящата методика при определяне на оценката по показателя „Срок за изпълнение“ ще се оценява предложения от участника срок за изпълнение на техническата рекултивация на депото и изграждане на мониторинговите съоръжения на обекта в месеци*.

- За целите на методиката на оценка на офертите, оценяемият позател „Срок за изпълнение“ включва предложения от участниците срок за изпълнение на дейностите по техническа рекултивация на депото  изграждането на мониторинговите съоржения, предвид обстоятелството, че срокът за изпълнение на биологичната рекултивация е разпределен в рамките на три календарни години съобразно своята специфика.

ВАЖНО!!!! С оглед обема и сложността на поръчката и нейното технологично, правилно и качествено изпълнение, Възложителят определя 3(три) месеца като реален минимален срок за изпълнение на техническата рекултивация и изграждането на мониторинговите съоръжения, максималния предложен срок не трябва да превишава 5(пет) месеца.

При изготвяне на своите предложения участниците трябва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение техническата рекултивация и изграждането на мониторинговите съоръжения, при което, ако се установи предложение под установения минимум или превишаващо установения максимален срок, то в този случай предлажението ще бъде отстранено.

Срокът за биологична рекултивация не се включва и/или отчита при определяне на оценката на този показател, но задължително се предлага в съответствие с утвърдения образец на техническото предложение и се отразява в линейния календарен план с хоризонтални диаграми в рамките на фиксирания срок като времетраене и хронологично позициониране за конкретните отделни дейности по биологичната рекултивация.

Предложенията по показател «срок за изпълнение» се представят като цяло число или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва да се вземе като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които «срокът за изпълнение» е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически допустимото закръгляване при изчисление.

Към техническата си оферта участникът прилага линеен календарен план с хоризонтални диаграми (диаграма на Гант) – работна програма за изпълнението на всички дейности, съгласно техническата спецификация. Всеки участник следва да предложи срок за изпълнение в месеци за приключване на пълния обем дейности по изпълнение на дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно проекто-договора и съгласно техническата спецификация и количествените сметки, както и условията за възлагане на настоящата обществена поръчка, съобразено с разработения от участника Линеен календарен план с хоризонтални диаграми за изпълнението на всички дейности с приложени диаграми на предвидените ресурси.

Забележка: Линейния календарен план с хоризонтални диаграми трябва да представя цялата необходима информация, свързана със сроковете на изпълнение на проекта. Линейния календарен план с хоризонтални диаграми да се представи  освен на хартиен носител и в PDF формат на електронен носител.

2.2. „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ”

Подпоказатели:

ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Указание: участникът следва подробно да опише технологичната последователност, организацията и плана за работа по изпълнение на поръчката, както и управлението на риска. Учатникът разработва техническото предложение като включва в него всички необходими дейности за изпълнение на поръчката съгласно техническата спецификация.

2.3. Всяка друга информация за доказване на съответствието на офертата с Техническата спецификация и условията за изпълнение на поръчката, посочени в документацията за участие.

*** Участник, чиято оферта не съответства на обявените от възложителя указания или към чието техническо предложение липсва някое от изброените приложения, ще бъде отстранен от участие в поръчката.

Технически предложения, които не са изготвени в съответствие с изискванията и указанията, няма да се разглеждат и участниците ще бъдат отстраняване от по-нататъшно разглеждане на офертите.

В Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” не трябва да се посочва и/или да се съдържа никаква информация под каквато и да е форма относно цена или елементи, свързани с цената (или части от нея). Участник, който наруши това изискване, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 "ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ"

Участникът представя съгласно чл.56, ал.1, т. 10 от ЗОП ценово предложение.

Представя се попълнен и подписан образец на Ценово предложение (Образец №15) с приложена Количествено-стойностна сметка (Образец № 15.1.(от 15.1.1 до 15.1.3), придружена с анализи за всички единични цени.

Никъде в офертата извън плик № 3 „Предлагана цена” не трябва да се съдържат данни за цени или елементи от ценови показатели. Участниците следва да предложат цени за всички описани видове работи.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки един документ, включен в ценовото предложение (вкл. единичните анализни цени).

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката, се представя в отделен, запечатан, непрозрачен плик съгласно чл.57, ал.2, т.3 от ЗОП.

Общата сума на Количествено - стойностната сметка трябва да е идентична със сумата без ДДС, посочена във Ценовото предложение.

Участник, който не е представил единични анализни цени за всички отделни видове работи, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Участници, които и по какъвто и да е начин, са включили някъде в офертата си извън плик № 3 "Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата

Когато участника е обединение, Ценовото предложение (Образец №15) и количествено-стойностна сметка (Образец №15.1 (от 15.1.1 до 15.1.3)) се подписват от лицето, упълномощено от членовете на обединението/консорциума, съгласно представените договор и/или пълномощно.

- Всички единични цени в КСС са в български лева, с начислена печалба, без ДДС, с точност до втория десетичен знак.

- Всички подготвителни, междинни и довършителни операции, работи и дейности

(доставки, натоварвания, превози, технологични операции, материали, ползване на техника и механизация; проби и изпитвания  и др.), които не са изведени като отделна позиция в Образец №15.1 (от 15.1.1 до 15.1.3), да се включат в съответните единични цени на свързаните видове работи. В случай, че същите не са включени в единичната цена, няма да се допуска разплащането им като допълнителен вид и същите ще се извършват за сметка на Изпълнителя.

- Участниците трябва да имат предвид, че разходите за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и др., са за сметка на Изпълнителя.

- Общата стойност на поръчката се образува по изчислителен път, на базата на реално изпълнени и измерени количества, по единични цени съгласно настоящите условия и при условията на договора за изпълнение на поръчката.

- Плащанията ще се извършват по начина, определен с договора

РАЗДЕЛ ІХ.  РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Разглеждането, оценката и класирането на постъпилите оферти се извършва по реда на Раздел ІІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите от Глава пета. Открита процедура от Закона за обществените поръчки.

Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката на сайта си www.svilengrad.bg  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Класиране на офертите на участниците

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта съгласно чл.37 ал.1 т.2 от ЗОП, като оценките на офертите отговарящи на предварително обявените условия на възложителя се определят в съответствие с утвърдената методика в Раздел V. Критерий за оценяване на офертите.

Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред чрез съпоставяне на комплексните оценки. На първо място се класира участникът, получил най-вискока комплексна оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при спазване разпоредбата на чл.71 ал.4 от ЗОП за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако офертата получила най-висока оценка не може да се определи по реда на чл.71, ал.4 от ЗОП.

- РАЗДЕЛ Х. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

А. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Възложителят определя изпълнителя на обществената поръчка въз основа на оценка на офертите по посочения в Раздел VIII критерий като в срок до 5 (пет) работни дни след приключване на работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

2. В решението си Възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

3. Възложителят изпраща на участниците решението по т. 1 в 3-дневен срок от издаването му. Възложителят уведомява Европейската комисия в случаите по чл. 70, ал. 4.

4. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

Б. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

а) не е подадена нито една оферта за участие или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

г) първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

е) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;

ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

а) е подадена само една оферта;

б) има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП, или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

в) участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор, или

- не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

3. Възложителят изпраща копие от решението по т. 1 и т. 2 до участниците в процедурата и до изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от издаването му.

4. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка в случаите на т. 1, букви "в", "д" и "е" или т. 2, възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.

5.  Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава единадесета от ЗОП. Решенията се обжалват относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията за възлагане на обществена поръчка.

Обжалването се извършва при условията и по реда на чл. 120 и сл. от ЗОП.

В. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка (съгласно приложения проекто-договор към настоящата документация) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

2. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

3. Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

4. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

5. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

5.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по Раздел V, т. 3 от настоящата документация (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

5.2. Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и на посочените от Възложителя в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или

2. извлечение от съдебен регистър, или

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

5.3. Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

5.4. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

5.5. Оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и Раздел VI от настоящата документация.

5.6. Заверени копия от удостоверение за данъчна регистрация и удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица. В случай че обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени.

6. Възложителят не сключва договор за обществена поръчка с участник, определен за изпълнител, който не представи някой от документите по т. 5.

7. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:

7.1. откаже да сключи договор;

7.2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;

7.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

Срокове за сключване на договора

Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването  на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, освен в изрично предвидените в закона случаи (чл.41а от ЗОП).

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата.

Основания за изменение на договора

Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят.

Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по изключение, съгласно чл. 43 от ЗОП.

РАЗДЕЛ ХІ. ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: www.svilengrad.bg .

Всички разяснения по документация ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. За предоставяне на хартиен носител същата е платима в размера, посочен в обявлението.

Документацията за участие се публикува на следния интернет адрес: www.svilengrad.bg първия работен ден, следващ деня на публикуване на обявлението.

Участниците могат сами да изберат реда за заплащане на хартиен екземпляр на документацията за участие, на каса при възложителя или с платежно нареждане по сметка. Сметката на възложителя за заплащане на документацията за участие е: IBAN BG51DEMI92408400034740, BIG: DEMIBGSF, при “Търговска банка Д”АД, финансов център Свиленград, код 447000 или на място в ОбА –Свиленград

РАЗДЕЛ ХІІ. МЯСТО, СРОК НА ПОДАВАНЕ И ДАТА НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Място и срок за подаване на офертите.

Място: В стая 302 на Община Свиленград, бул. „България“ № 32. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка по реда на чл. 57, ал. 1 от ЗОП.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата часът на получаването и посочените данни се във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Срок на подаване – съгласно срокът посочен в обявлението.

Място и дата на отваряне на офертите:

В сградата на община Свиленград, бул. „България“ № 32 , в срока посочен в обявлението. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Възложителят уведомява участниците и обявява в рубриката на сайта си www.svilengrad.bg  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти. Отварянето на ценовите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ХІІІ. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА, ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА, КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

1. Разяснения по документацията.

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите или заявленията.

Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления.

В случаите по чл.29 ал.3 от ЗОП решението за промяна се публикува в профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на оферти не може да има по-малко от 6 дни.

2. Провеждане на открита процедура.

При спазване на изискванията на Глава пета „Открита процедура” от ЗОП.

3. Основания за прекратяване на процедурата.

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 39 от ЗОП.

4. Начин на уведомяване.

Всички действия на възложителя са в писмен вид.

Решенията на възложителя се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, по факс, или по електронна поща съгласно ЗОП и ППЗОП.

Забележка:Избраният изпълнител по време на изпълнение на договора трябва да изпълнява задължителните мерки за информация и публичност, а именно: да бъде поставен билборд на строителната площадка,обяснителни табели и стикери на оборудването.