## ПРИЛОЖЕНИЕ №	15

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

1.Днес,...................................., между ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, Булстат 000903825, с адрес: гр. Свиленград, бул. ”България” №32, представлявана от инж. Георги Манолов - Кмет, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. “.........................................................” ..................., със седалище и адрес на управление: гр. ........................................, ул. “..........................................” №............, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК: ....................................., представлявано от ........................................................................., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, се сключи настоящия договор за следното:

- ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши на свой риск срещу възнаграждение следното: „Ремонт на улици в кв. „Кап. Петко войвода”, гр. Свиленград, община Свиленград”.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СРР съгласно изискванията на техническата спецификация, както и съгласно одобрената от Възложителя оферта на изпълнителя и посочените цени в ценовата му оферта и приложенията към нея.

ІI. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2.    (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок 90 /деветдесет/ календарни дни.

(2) Срокът за изпълнение на СРР започва да тече от датата на подписване на настоящия договор. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спази предвидения срок и забави изпълнението на строителните работи, то той дължи неустойка в размер на 0,5% от неизпълнената част по договора за всеки просрочен ден.

ІII.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3 (1) Цената на този Договор, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на строително-ремонтните работи по обекта на поръчката, съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата оферта, възлизаща на стойност ........................................................ лв. /......................................................./ без ДДС и .................................................. /............................................................................................................./ с ДДС.

(2) Договорените цени на видовете работи по количествената сметка няма да бъдат променяни за целия период на строителството.

(3) Цената включва всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на обекта, вкл. тези за подготовка на строителството, работната ръка, депонирането на строителните отпадъци, извънреден труд, застраховка на всички СРР и всички други присъщи разходи, не упоменати  по-горе.

(4) Цената на финансовия риск за срока на изпълнение на обекта на поръчката също е включена в цената по договора.

(5) Промяна на количествата на даден вид работа не е предпоставка за промяна на единичната цена.

(6) Единичните цени за изпълнение на строително-ремонтните работи, посочени в количествено-стойностните сметки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не подлежат на промяна и са формирани при следните елементи на ценообразуване:

- Часова ставка – ................лв./ час;

- Допълнителни разходи върху труд – .............%;

- Допълнителни разходи върху механизацията – .............%;

- Доставно – складови разходи – .........%;

- Печалба – ............%

(7) Разплащането ще се извърши по банков път, по банкова сметка посочена от Изпълнителя по следния начин:

- авансово плащане в размер на 3% от цената за изпълнение на Договора, платими след подписване на настоящи договор и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя;

- първо междинно плащане ще се извърши при реализиране до 25% на сто от цената за изпълнение на Договора, платими в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19,  придружен от  сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти и оригинална фактура представена от Изпълнителя.

-второ междинно плащане ще се извърши при реализиране до 25% на сто от цената за изпълнение на Договора, платими в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19,  придружен от  сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти и оригинална фактура представена от Изпълнителя.

-трето междинно плащане ще се извърши при реализиране до 25% на сто от цената за изпълнение на Договора, платими в срок от 30 /тридесет/ дни след представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19,  придружен от  сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти и оригинална фактура представена от Изпълнителя

-окончателно плащане ще се извърши до 30 /тридесет/ дни след представяне на Протокол за установяване на извършени натурални видове СМР – Протокол образец №19,  придружен от  сертификати за качество на вложените материали, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти и оригинална фактура представена от Изпълнителя, като размера на окончателното плащане се изчислява като от цената на договора се приспадат аванса и общата сума на междинните плащания

(8) В случай на сключен договор за подизпълнение, окончателното плащане по този договор се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.

Чл.4  Данъчната фактура трябва да отговарят на изискванията на закона за счетоводството:

а/ данъчната фактурата да е представена в оригинал.

б/ данъчната фактурата трябва да  съдържа всички необходими реквизити, в съответствие с нормативните изисквания. Освен задължителните реквизити във фактурата трябва да съдържа и името на програмата, името и номера на договора за безвъзмездна помощ;

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.  Изпълнението на поръчката ще се осъществи със средства и персонал на Изпълнителя.

Чл.6. (1) Услугите, материалите за строителството и оборудването ще се доставят от Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са в нужното количество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло.

Чл.7. Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

Чл.8. Изпълнителят се задължава:

(1) Да извърши договорените видове строителни работи в срока по чл.2, ал.1 и спазвайки Линеен календарен график за извършване на СРР.

(2) Да извърши строителството на обекта, съгласно техническото задание, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности.

(3) Да представя на Възложителя съответните документи за произхода и за качество на вложените материали. Да влага качествени материали, изделия и заготовки, отговарящи на БДС и отраслови норми или еквивалентни, предварително съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) Да уведомява Възложителя за извършените строително ремонтни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След което Възложителят ще дава разрешение за закриването им. Всички работи, които са закрити, без да е уведомен Възложителя ще бъдат откривани по негово искане и за сметка на Изпълнителя.

(5) Изпълнителят ще/няма да ползва подизпълнители – ..................................................

(6) . Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнител (ако има посочен такъв в офертата). Сключването на договор за подизпълнение не освобождава участника, избран за изпълнител, от отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната от чл. 45а, ал.2 от ЗОП. В случай, че Изпълнителя не изпълни задълженията си по чл. 45а, ал.3 от ЗОП, изпълнението на договора няма да започне.

(7) Да предаде изработеното на Възложителя в присъствието на подизпълнителя, ако е посочил, че ще използва подизпълнител, като до приемането му от Възложителя полага грижата на добър стопанин за запазването му.

(8) Да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.

(9) Да спазва изискванията на плана за безопасност и здраве към обекта на основание НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и ремонтните работи.

(10) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка със строителството са за сметка на Изпълнителя. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на строителството се заплащат от Изпълнителя.

(11)  Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното решаване;

(12)  Да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, да уведоми органите по пожарна и аварийна безопасност и по безопасността на движението за началото на срока на строителството по съответните улици, по които ще се работи, както и да спазва всички други изисквания, посочени в чл.74 от ЗУТ.

Чл.9. Изпълнителят има право:

(1) Да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на работата;

(2) Да иска от Възложителя приемане на работа, в случай че е изпълнена точно;

(3) Да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.10. Възложителят е длъжен:

(1) Да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му работа ;

(2) Да приеме изработеното от Изпълнителя;

(3) Да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за приетата работа;

Чл.11. Възложителят има право:

(1) Да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от Възложителя длъжностни лица, които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации и актове.

(2) Да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от поръчката.

(3) Да иска от Изпълнителя да му предаде изработените видове работи.

VI. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.12(1). При сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора на стойност 5 % от стойността на договора  без ДДС  в размер на ................................лв. и при условията, определени в обявлението за откриване на процедурата.

(2). Гаранцията за изпълнение обезпечава пълното и точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора.

(3). В случай на неизпълнение на договора, гаранцията се усвоява от Възложителя за обезщетяване на вредите от неизпълнението.

(4). Гаранцията за изпълнение на договора е със срок на валидност до 30/тридесет/ дни след изтичане срока на настоящия  договор.

(5). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VII. КОНТРОЛ. КАЧЕСТВО

Чл.13. Контролът по изпълнението на строително-ремонтните работи ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в изпълнение на това му правомощие предписанията са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

Чл.14. (1) Изпълнителят гарантира качествено изпълнение на поръчката съгласно БДС и съгласно ЗТИП. В рамките на гаранционните срокове изпълнителят отстранява за своя сметка всички констатирани дефекти на изработеното.

(2) По време на изпълнение на проекта Изпълнителят е длъжен да прилага система за управление на качеството.

VІII. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТА

Чл.15. Изпълнителят е длъжен да завърши и предаде обекта в срок по чл.2, ал.1 от настоящия договор.

Чл.16. (1) При завършване на работата Изпълнителят отправя покана до Възложителя да направи оглед и да приеме извършената работа. В случай, че в изпълнението на поръчката е участвал и подизпълнител, огледа и приемането на работата се извършва в присъствието на Възложителя, Изпълнителя и подизпълнителя.

(2) В случай че при огледа Възложителя констатира, нередности, пропуски или некачествено изпълнение, се съставя констативен протокол, в който се описва извършената работа, налични недостатъци или установено лошо качество на вложените материали.

(3) В протокола по предходната алинея могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, като тези срокове не се отразяват на крайния срок, уговорен в настоящия договор.

(4) Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя след извършване на целия обем работа, констатирано с подписаните акт образец 19.

Чл.17. Когато Изпълнителят се е отклонил от поръчката или работата му е с недостатъци, Възложителя има право да откаже нейното приемане и заплащането на неизпълнената част или на цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни своите задължения по договора.

Чл.18. В случаите по предходния член, когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са съществени, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:

- Да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да отстрани недостатъците си, но без това да променя срока по чл.2, ал.1 от настоящия договор.

- Да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата.

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема целия риск за щети, произтичащи от изпълнението на възложените СРР от началната дата до предаването на ОБЕКТА на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IX. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.20.(1) Изпълнителят поема гаранция, съгласно гаранционните срокове, предложени в офертата на изпълнителя – ................ /.................../ години за изпълнените строителни работи. Гаранционните срокове да са съобразени с НАРЕДБА №2 на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За появилите се в гаранционния срок дефекти и недостатъци Възложителят уведомява писмено Изпълнителя.

Чл.21. (1) Изпълнителят е длъжен да отстрани повредата за своя сметка в определен от възложителя разумен срок. В случай, че горния срок е кратък страните се договарят за удължен разумен срок.

(2) След изтичане на срока в ал.1, Възложителят може и сам да отстрани повредата, като Изпълнителят му възстановява направените разходи. Тази уговорка е независима от уговорените по-долу санкции и неустойки.

Чл.22. Изпълнителят представя на Възложителя застраховка за професионална отговорност по чл.171 от Закона за устройство на територията, преди започване на строително-ремонтните работи.

X. ДОГОВОРНИ НАРУШЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТ, САНКЦИИ

Чл. 23. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора.

Чл.24. При частично неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на неизпълнената част по договора. При некачествено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят заплаща неустойка на Възложителя в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на некачествено извършените работи. В случаите на чл.18, Изпълнителят дължи сумата за извършеното от Възложителя и неустойка в размер на 30 % /тридесет/ от направените разходи от Възложителя по отстраняване на конкретните недостатъци.

Чл.25. Възложителят удържа неустойките от дължимото плащането по договора.

Чл.26. Неустойките се дължат независимо от прекратяване или разваляне на договора.

Чл.27. Предвидените в ДОГОВОРА неустойки не лишават изправната страна от правото да търси обезщетение за вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, съгласно общите норми на действащото законодателство.

ХI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл.28. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства .

Чл.29. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижата и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Чл.30. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването й да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства, СРР могат да бъдат спрени. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането на СРР, продължи повече от 30 дни и няма признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

ХII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.31. Страните по настоящия договор не могат да изменят или допълват договора, освен при хипотезата на чл.43 от ЗОП.

Чл.32. Настоящият договор се прекратява с изтичане на неговия срок.

Чл.33. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален, с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна, при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

Чл.34. Възложителят може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено предизвестие, когато в резултата на обстоятелства, възникнали след сключването на договора, не е в състояние да изпълни своите задължения, включително при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които не е могъл да предвиди или предотврати. В този случай Възложителя заплаща на Изпълнителя извършеното до момента на прекратяването.

ХIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и договорите.

Чл. 36 Възникналите спорове ще се разрешават пред компетентния съд.

Чл.37. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и Изпълнителя във връзка с изпълнението на договора, страните полагат всички усилия да разрешат спора по пътя на договарянето.

Чл.38.  За неуредените въпроси в настоящия договор и приложенията към него се прилага действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се подписа в четири еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Адресите за делови контакти на страните са както следва:

НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Община Свиленград

Адрес: гр. Свиленград, бул.България №32

НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес: .....................................................

БУЛСТАТ/ЕИК: ....................................

Тел: .........................

факс: .......................

електронен адрес: .........................

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………..		                      За ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………........

/инж. Георги Манолов –                                               /...............................................-

Кмет на Община Свиленград/                                     ................................................./

Директор Дирекция  „БФАИО”  и

Главен счетоводител:…………………….

/Валя Здравкова/

Ст. юрисконсулт: …………………..

/Я.Грудева /